Załącznik nr 1 do umowy WRI……………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ul. Hubala”.

- OPIS OGÓLNY

Prace obejmują wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ul. Hubala”.

Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną wykonaną przez mgr inż. arch. Marcina Bujnowskiego obejmującą rysunki techniczne (przekroje) planowanych obiektów budowlanych przedmiary oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W ramach obowiązków Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane mające na celu realizację zadania określonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca wykona umówione zadanie w terminie 30 dni od momentu podpisania Umowy.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą oraz dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

Roboty budowlane obejmą:

- Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych w tym dzieci,

- Roboty rozbiórkowe istniejących dróg i chodników,

- Roboty budowlane w wyniku których powstaną nowe drogi i chodniki.

- Prace porządkowe w tym odtworzenie zieleni.

Lokalizacja planowanych robót:

- Teren Żłobka Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ulicy Hubala 3.

Planowany termin realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

- zakończenie: 30 dni od momentu podpisania umowy.

UWAGA

Realizacja zadania może przypadać w czasie normalnego funkcjonowania żłobka co może spowodować konieczność szczególnego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem dzieci.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Urządzenie terenu robót i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie, urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją.

- Pokrycie kosztów utrzymania placu budowy (poboru wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy).

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Przekazanie Zamawiającemu badań i pomiarów oraz niezbędnych atestów lub innych dokumentów potwierdzających parametry i jakość wbudowanych materiałów i wyrobów.

- Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp  i ppoż.

- Prowadzenie robót w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie placówki oświatowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym przed  odbiorem robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu wymagane przez prawo zezwolenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.