WZÓR

UMOWA NR WRI.272. ………… 2021

zawarta  w  dniu ……………. 2021 r. w  Pruszkowie,  pomiędzy:

Miastem Pruszków z siedzibą w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Pawła Makucha – Prezydenta Miasta Pruszkowa,

zwanym dalej  Zamawiającym

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Projektantem.

W/w umowa, zwana dalej Umową jest zawarta na podstawie dokonanego przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie podstawowym bez przeprowadzani negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) – dalej pzp.

§ 1.

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy.

      - Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentację projektową budowy ul. Pileckiego i ul. Batalionu „Parasol” w Pruszkowie wraz z infrastrukturą 
techniczną i wykonaniem badań natężenia ruchu, zwanej dalej Projektem w ramach 
realizacji zadań inwestycyjnych pn.: Budowa ul. Pileckiego oraz Budowa ul. Batalionu Parasol.

      - Na zakres rzeczowy wykonania Projektu składa się:

- wykonanie dokumentacji projektowej przygotowanej do uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz projektu wykonawczego/technicznego budowy ul. Pileckiego 
w zakresie:

- budowy jezdni, chodnika,

- budowy odwodnienia drogi,

- budowy oświetlenia ulicznego,

- budowy kanału technologicznego,

- usunięcia ewentualnych kolizji,

wraz z pozyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę;

- wykonanie dokumentacji projektowej przygotowanej do uzyskania zezwolenia ZRID oraz projektu wykonawczego/technicznego budowy drogi ul. Batalionu „Parasol” 
na odcinku od skrzyżowania ul. Żbikowskiej z ul. Ożarowską do ul. Wspólnej 
w zakresie:

- budowy jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego,

- budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Żbikowską i Ożarowską,

- budowy odwodnienia drogi,

- budowy oświetlenia ulicznego,

- budowy kanału technologicznego,

- budowy mostu przez rz. Żbikówkę,

- zagospodarowania terenów zielonych wraz z planem nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,

- usunięcia ewentualnych kolizji,

wraz z pozyskaniem w imieniu Zamawiającego zezwolenia ZRID oraz 
przeprowadzenia badań natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej
z ul. Ożarowską.

- Opracowana dokumentacja musi obejmować połączenie elementów projektowanego pasa drogowego do istniejących i zaprojektowanych jezdni i chodników w ulicach 
przyległych.

- Projekt składa się z 3 etapów: etap I, etap II i etap III. Zakres rzeczowy wykonania 
poszczególnych etapów Projektu określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy,  
pn.: ”WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG NA 
TERNIE MIASTA PRUSZKOWA”  i jest on integralną częścią niniejszej Umowy.

- Załącznik Nr 2 – p.n. „Zaawansowanie prac projektowych” jest integralną częścią 
niniejszej Umowy.

§ 2.

Terminy wykonania

  - Strony uzgadniają następujący termin wykonania Projektu:

- Przekazanie I etapu w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia ………………….

- Przekazanie II etapu w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……………………………..

- Przekazanie III etapu w terminie 16 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………………….

§ 3.

Nadzór

- Zamawiający wyznacza koordynatora w zakresie prac projektowych objętych Umową w osobie: Piotra Pacyny, tel. 22 / 735 – 87 – 81

- Do kierowania pracami projektowymi oraz do bieżących kontaktów z Zamawiającym Projektant wyznacza osobę: ………………………………..

§ 4.

1. Obowiązki Projektanta

Do obowiązków Projektanta należy:

- Wykonanie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Umowy  p.n. 
„WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA BUDOWY DRÓG NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA”, Projektu i przekazanie go Zamawiającemu w ustalony sposób w uzgodnionym terminie.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia ZRID.

- Przekazanie ukończonego I etapu Projektu do siedziby Zamawiającego w całości wraz z 3 egz. protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnym z § 2 Umowy.

- Przekazanie ukończonego II etapu Projektu do siedziby Zamawiającego w całości wraz z 3 egz. protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnym z § 2 Umowy.

- Przekazanie ukończonego III etapu Projektu do siedziby Zamawiającego w całości wraz z 3 egz. protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnym z § 2 Umowy.

- Niezwłoczne i nieodpłatne usunięcie wad i usterek Projektu, ujawnionych po jego przekazaniu Zamawiającemu, tj. w czasie jego sprawdzania i odbioru końcowego oraz w czasie realizacji inwestycji w trybie nadzoru autorskiego, w terminie do 7 dni od wezwania Zamawiającego do usunięcia wad i usterek.

- Projektant nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej  Umowy, osobom trzecim.

- Projektant odpowiada za prace wykonane przez projektantów - podwykonawców, które są niezbędne do wykonania Projektu jak za własne.

- Udzielanie Zamawiającemu pisemnej informacji o zakresie zaawansowania prac projektowych (warunków technicznych, zgody itp.) do 25 dnia każdego miesiąca wraz z kopiami pism i odpowiedzi, według wzoru z Załącznika nr 2.

- Udział w konsultacjach społecznych w ramach realizowanego Projektu.

- Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Projektant jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Projektanta równą co najmniej wartości 200.000 zł., zgodnie z zapisami SWZ. W okresie wykonywania Projektu Projektant jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia.

2. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Sprawdzenie w terminie 2 tygodni dokumentacji o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-5.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia.

§ 5.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Projektanta jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi………...zł brutto (słownie złotych:……….) w tym netto ………… zł. (słownie złotych:……….), podatek VAT ………… zł. (słownie złotych:……….), obliczony wg stawki 23%, z tego kwota ………………. zł. brutto płatna z budżetu roku 2022, kwota …………… zł. brutto płatna z budżetu roku 2022 i kwota ……………. zł brutto płatna z budżetu roku 2023, z podziałem na zadania:

- Budowa ul. Pileckiego – kwota ……… zł. brutto,

- Budowa ul. Batalionu Parasol – kwota …….. zł. brutto.

- Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 2 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy z kosztami poniesionymi na konieczne inwentaryzacje, uzgodnienia wymagane prawem budowlanym, ekspertyzy, badania i koszty weryfikacji.

4. Cena za wykonanie Projektu jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie.

5. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 pzp na 80 % kwoty, określonej w § 5 ust. 2 Umowy.

§ 6.

Podwykonawcy

- Projektant w/w usługę wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 2

- Projektant może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Projektant ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace które, 
wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Projektanta, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a projektantem.

§ 7.

Fakturowanie i  rozliczenie

- Fakturowanie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się trzema fakturami VAT wystawionymi na Gmina Miasto Pruszków po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego prac składających się z:

- Etap I	- faktura w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 2 Umowy ……………………, płatna z  budżetu roku 2022:

- Budowa ul. Pileckiego - ………………. zł. brutto,

- Budowa ul. Batalionu „Parasol” - ……………….. zł. brutto;

# Etap II	-  faktura w wysokości 40% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 2 Umowy ……………………., płatna z budżetu roku 2022:

- Budowa ul. Pileckiego - ………………. zł. brutto,

- Budowa ul. Batalionu „Parasol” - ……………….. zł. brutto;

# Etap III	- faktura końcowa w wysokości 50% wynagrodzenia określonego § 5 ust. 2 Umowy ………………………., płatna z budżetu roku 2023:

- Budowa ul. Pileckiego - ………………. zł. brutto,

- Budowa ul. Batalionu „Parasol” - ……………….. zł. brutto.

# Podstawą do wystawienia faktury VAT będą podpisane przez obie strony protokoły 
zdawczo-odbiorcze po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu 
koncepcji budowy ulicy i po odbiorze projektu budowlano-wykonawczego oraz po 
przekazaniu decyzji ZRID/pozwolenia na budowę.

- Po pozytywnym odbiorze każdego etapu przez Zamawiającego, Projektant powinien dołączyć do faktury VAT po 1 egz. podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczego, i złożyć do kancelarii tutejszego Urzędu.

- Należność Projektanta z tytułu realizacji Umowy będzie płatna na konto podane na fakturze VAT w ciągu ___ dni od daty złożenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Za nieterminowe regulowanie należności Projektantowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, uwzględniając postanowienia § 7 strony oświadczają, co następuje:

1) Gmina Miasto Pruszków jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)            zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i jest upoważniona do wystawiania faktur VAT,

2)  Projektant jest płatnikiem  podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym  w Urzędzie Skarbowym w …………………. i jest  upoważniony do wystawiania faktur VAT.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy – Projektu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku  Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części Projektu.

§ 8.

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru cząstkowego będzie etap I - projekt koncepcyjny oraz etap II,  natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1.

- Wszystkie dokumenty (etap I, II, III) powinny być aktualne na dzień odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Odbiory cząstkowe i końcowy odbędą się na podstawie przygotowanego przez Projektanta protokółu zdawczo – odbiorczego w 3 egz. w siedzibie i na warunkach Zamawiającego, określonych w § 4 ust. 1 pkt 3,4,5 Umowy.

- Projektant załącza do każdego etapu Projektu protokół zdawczo – odbiorczy w 3 egz. stanowiący o kompletności przekazywanego Projektu Zamawiającemu z wykazem opracowanej dokumentacji i pisemnym oświadczeniem, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna oraz spełnia warunki zawarte w załączniku nr 1 do Umowy.

§ 9.

Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza

- Projektant udziela 3-letniej gwarancji jakości na wykonany Projekt.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji Projektant odpowiada zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dzieła.

- Za wady obiektu wykonanego na podstawie Projektu, Projektant ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą według przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Nadzór autorski

- Projektant ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie      Zamawiającego lub Wykonawcy robót oraz ma obowiązek bezpłatnego przybycia na budowę w ilości 5 wizyt, w terminach ustalonych z Zamawiającym.

- W ramach nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do sprawdzania zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z wykonanym Projektem, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami; uzupełniania szczegółów w Projekcie; uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań  zamiennych do Projektu.

- W razie wystąpienia konieczności nadzoru autorskiego powyżej 5 wizyt na budowie, koszt nadzoru autorskiego powyżej 5 wizyt na budowie, będzie ewentualnie przedmiotem oddzielnej Umowy zlecenia.

§ 11.

Kary umowne i odstąpienie od  umowy

- Zamawiający ma prawo do naliczenia  kar umownych Projektantowi w przypadku:

- nieterminowej realizacji Umowy – w  wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Projektu – w  wysokości 0,5 % wartości brutto  przedmiotu Umowy  zgodnie  § 5 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Projektanta prac projektowych w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

- nie przekazania kompletnej Koncepcji w terminie określonym w  § 2,

- wykonania Projektu niezgodnie z niniejszą Umową .

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 11 ust. 2, Projektant jest zobowiązany do zapłaty jednorazowej kary Zamawiającemu w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu Umowy zgodnie z § 5 ust. 2.

- Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego          wezwania w terminie 1 m-ca od upływu terminu  za zapłatę  faktury, określonego  w niniejszej Umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, dotyczącego przekazywanego Projektu.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30 % wartości brutto przedmiotu Umowy, ustalonej w § 5 ust.2.

- Naliczenie i obciążenie karami umownymi odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 12.

Autorskie prawa majątkowe

- Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy - Projektu przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, przejęcia przez niego wykonanego Projektu i dokonania zapłaty wynagrodzenia.

- Z chwilą  przejęcia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego      przedmiotu Umowy – Projektu, przechodzi na Zamawiającego własność wydanych egzemplarzy Projektu.

- Projektant oświadcza i zapewnia, że w zakresie przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy przysługują mu wyłącznie prawa majątkowe i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi prawami.

- Projektant oświadcza, że przedmiot Umowy - Projekt, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy nie jest obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

- Projektant wraz z uzyskaniem zapłaty, o której mowa w § 5 niniejszej Umowy przenosi bez żadnych ograniczeń na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Projektu określonego w § 1 niniejszej Umowy, z tego tytułu nie przysługuje Projektantowi odrębne wynagrodzenie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy – Projektu wymienionego w § 1 Umowy będzie obejmowało następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu Umowy - Projektu bądź jego części – wytwarzanie egzemplarzy Projektu każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których Projekt utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału oraz pozostałych egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w § 12 ust. 6, pkt. 2) wystawienie, a także publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w punktach 1) – 3),

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy – Projektu objętej niniejszą Umową, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

- Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający upoważniony jest do korzystania z Projektu zarówno w  całości jak i w dowolnych jego fragmentach.

- Projektant w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji w przedmiocie Umowy – Projekcie.

§ 13.

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w art. 455 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019),  przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz  w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 
w przypadku:

- działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej 
i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),

- złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,

- zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,

- z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie  zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności),

- ograniczenie w dostępie do terenu objętego zamówieniem,

- zmiany ilości pobytów projektanta na budowie,

- z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez Strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

- w przypadku zmiany kluczowego personelu Projektanta lub Zamawiającego,

- wprowadzenia przez władze RP  stanu zagrożenia epidemicznego, 
stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub zaistnienia siły wyższej w postaci np. stanu  klęski żywiołowej,  pandemii, strajków,  okupacji budowy przez osoby inne niż 
pracownicy wykonawcy, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,

- wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 
kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Projektanta,

- zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

-	poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została 
złożona oferta,

-	maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, 
to łącznie 20 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 Umowy,

-	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Projektanta,

-    nie częściej niż jeden raz na kwartał.

- W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 - 2 skutkujących zmianą 
wysokości wynagrodzenia należnego Projektantowi, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 
wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wysokości wynagrodzenia.

Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie 
przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Projektanta, 
potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt 
wykonania przedmiotu Umowy przez Projektanta. Projektant zobowiązany jest 
dostarczyć dokumentacje potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z 
dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

§ 14.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Prawa Zamówień 
Publicznych, Ustawy – Prawo Budowlane oraz ustaw wskazanych w niniejszej Umowie.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą  orzecznictwu Sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie  pisemnej.

- Projektant oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2176 z późn. zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Projektant wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 4 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również 
w zakresie firmy.

- Bez zgody Zamawiającego Projektant nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 C).

- Projektant bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Projektant oświadcza, że:

  - spełnia warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji tego typu prac,

  - materiały i dokumenty (w tym, zawierające dane osobowe właścicieli działek), które otrzyma od Zamawiającego,  w związku z realizacją ww. umowy, w tym otrzymane m.in. materiały w wersji tradycyjnej i materiały źródłowe przetworzone komputerowo, są wyłączną własnością Zamawiającego i użyte zostaną wyłącznie w celu wykonania przedmiotu określonego w zawartej umowy i nie zostaną wykorzystane ani nie będą przetworzone w innym celu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781 z późn. zm.) oraz nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno przez Projektanta, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Projektanta personel,

  - zobowiązuje się do należytej ochrony przekazanych mu materiałów i dokumentów przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

  - zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli 
w trakcie lub w związku z realizacją Umowy pozyska jakiekolwiek dane osobowe zgromadzone w zasobach Zamawiającego,

  - Projektant jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Projektanta personel, zobowiązują się do zachowania tajemnicy zawodowej przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu,

  - po zakończeniu prac, bądź odstąpieniu od realizacji umowy, w przeciągu 5 dni roboczych od wystąpienia którejś z powyższych okoliczności, zwróci wszystkie uzyskane w toku prac materiały dotyczące przedmiotu umowy, a w przypadku danych m.in. komputerowych  zostaną one trwale usunięte z zasobów Projektanta, 
co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez Projektanta 
i przekazanym Zamawiającemu w dniu spisywania protokołu odbioru końcowego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  3 egz. dla  Zamawiającego , 1 egz. dla Projektanta.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  PROJEKTANT:

Zabezpieczenie  finansowe: Budowa ul. Pileckiego

Dz. 600 rozdz. 60016 §6050 zad. 6.2021 	dysp. 03

Plan........................................................................

Zaangażowanie........................................................

Zabezpieczenie  finansowe: Budowa ul. Batalionu Parasol

Dz. 600 rozdz. 60016 §6050 zad. 7.2021 	dysp. 03

Plan........................................................................

Zaangażowanie........................................................