Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy

UMOWA Nr WRI.7031…..2023

zawarta w Pruszkowie w dniu ……………………………r.

pomiędzy:

Gminą Miasto Pruszków z siedzibą Pruszkowie (kod 05-800) przy ul. Kraszewskiego 14/16, REGON: 015834660,	NIP: 534-24-06-015, którą reprezentuje:

Prezydent – Paweł Makuch

zwaną dalej „Zamawiającym",

a	……………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  ( Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późniejszymi zmianami) – ww. ustawa nie znajduje w  przedmiotowym przypadku zastosowania.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Teqball w Parku Anielin” na działce o numerze ewidencyjnym 22/1 obr. 21 w Pruszkowie.

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- W ramach przedmiotu umowy należy wykonać:

- Kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych  w ilości: 3 egz. dokumentacji projektowej.

- Roboty budowlane polegające na zakupie, dostawie i montażu dwóch stołów  do gry w   teqball (typu TEQ ONE) na nawierzchni naturalnej, z montażem niezbędnego ogrodzenia oraz z wykonaniem i montażem tablicy z zasadami gry.

- Dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych w ofercie z dnia  …………………………..

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia  niniejszej umowy.

- Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 30.11.2023 r.

- Terminem zakończenia wykonywania przedmiotu umowy jest data spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Termin opracowania projektu ustala się na dzień 31.07.2023 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- uzgodnienie i zaakceptowanie/odrzucenie koncepcji dokumentacji projektowej– w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania;

- odbiór dokumentacji projektowej;

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jeżeli zajdzie taka konieczność;

- odebranie wykonanego w sposób należyty oraz zgodnie z zapisami niniejszej umowy przedmiotu umowy;

- terminowa zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- rozpoznanie uwarunkowań terenowych i prawnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, których rozwiązania projektowe winny znaleźć się w  dokumentacji;

- zapewnienie na własny koszt niezbędnej obsługi geodezyjnej;

- przedłożenie Zamawiającemu koncepcji usytuowania stołów oraz usytuowania i wysokości ogrodzenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje uwagi. Wymagana jest pisemna forma w/w uzgodnień;

- montaż 2 stołów oraz niezbędnego ogrodzenia będzie możliwy po uzyskaniu przez Wykonawcę aprobaty Zamawiającego dla dokumentacji projektowej oraz po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ przyjmujący zgłoszenie budowy lub po upływie terminu wniesienia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę;

- uzgodnienie na etapie projektowania z Zamawiającym rozwiązań projektowych, doboru materiałów, rozwiązań technicznych i kolorystyki;

- zapoznanie Zamawiającego z dokumentacją projektową

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych, jeśli będą wymagane;

- usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi;

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych własnym staraniem i na własny koszt;

- zabezpieczenie terenu robót;

- wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczącego sposobu użytkowania obiektu;

- Wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2022 r.   poz. 1557) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu;

- utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.2556);

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.699).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;

- terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę oraz złożoną do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie celem weryfikacji i naniesienia na zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co najmniej 120 000,00 zł. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia;

- przedłożenie Zamawiającemu kopii ww. polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy - zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty;

- udział w przeglądach gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w  realizacji niniejszej umowy przez osoby posiadające, stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w umowie oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

§ 5

Umowy na podwykonawstwo

- Wykonawca w/w roboty wykona:

siłami własnymi w zakresie…………………………

przy udziale podwykonawców w zakresie:……………………………

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się w umowach z podwykonawcami zastrzegać zakaz zatrudniania przez podwykonawców dalszych podwykonawców.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz  bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

§ 6

Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Teqball w Parku Anielin” winna być wykonana w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa winna umożliwić:

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych dla realizacji zadania inwestycyjnego, w tym skuteczne zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie;

- prawidłowe zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Dokumentacja projektowa ma być uzgodniona z Zamawiającym.

- Zakres rzeczowy, forma dokumentacji projektowej i wymagania stawiane jej przez Zamawiającego zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 7

Prawa autorskie

- Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w formach, nośnikach i ilościach określonych odpowiednio w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;

- wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;

- upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.:

- w celach promocyjnych i informacyjnych,

- jako element wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

- użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego;

- dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań projektowych;

- wykorzystanie dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji spośród wymienionych w ust. 3 powyżej.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub jego części.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.

- Przeniesienie  własności w zakresie pełnych praw autorskich do utworu następuje bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 8

Przekazywanie i odbiór dokumentacji projektowej

- Odbiorowi przez Zamawiającego podlega kompletna dokumentacja projektowa wymieniona odpowiednio w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.

- Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego poprzez spisanie protokołu odbioru w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia przedmiotowej dokumentacji, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji.

- Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

§ 9

Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający dokonuje protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejszy odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem budowy do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

§ 10

Roboty budowlane i kontrola jakości robót

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Realizacja robót budowlanych będzie polegała na zaprojektowaniu oraz zakupie, dostawie i montażu dwóch stołów do gry w teqball typu TEQ ONE na naturalnej nawierzchni z trawy wraz z ich niezbędnym ogrodzeniem, na działce o nr ew. 22/1 z obrębu 21 w Pruszkowie.

- Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

- Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

- W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

§ 11

Odbiory robót budowlanych

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego;

- Odbiór ostateczny pogwarancyjny.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez Zamawiającego. Wykonawca winien telefonicznie lub pisemnie zgłaszać Zamawiającemu gotowość do przedmiotowych odbiorów.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego:

- Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy;

- Upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty:

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę oraz złożoną do Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie celem weryfikacji i naniesienia na zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

- dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi  na podstawie ww. ustaw (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę);

- pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7  niniejszego paragrafu.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad (niezgodności z umową) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu Umowy po  upływie terminu gwarancji, ustalonego w Umowie.

- Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin  przeglądu gwarancyjnego. W przypadku nie pojawienia się Wykonawcy, Zamawiający podpisze protokół z przeglądu jednostronnie i prześle go Wykonawcy na wskazany do korespondencji adres mailowy.

§ 12

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe o łącznej wysokości netto ………………….. zł , podatek należny VAT  w kwocie …………………….. zł , brutto ……………………………….. zł (słownie złotych: …………………………….. ).

- Na wynagrodzenie brutto składają się wynagrodzenia za poszczególne części przedmiotu umowy, według oferty Wykonawcy z dnia ………………………. r. i wynoszą odpowiednio:

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej  wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych z potwierdzonym wpływem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust.1 w kwocie: ……………………. zł  brutto (słownie: …………………………………..złotych),

- Wynagrodzenie brutto za wykonane roboty budowlane zgodnie z odbiorem końcowym w kwocie stanowiącej 95% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust.1 w kwocie ……………………………………… zł (słownie: …………………………………. złotych).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów odbiorowych przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi po dokonaniu ich protokolarnego odbioru.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy protokołu odbioru.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej,  a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury za wykonaną przez Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego dokumentację projektową upływa z 30 dniem, liczonym od daty dostarczenia faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury za wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane upływa z 30 dniem liczonym od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- Uważa się, że termin zapłaty faktury zostaje dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie obciążony w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 i ust.7.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót budowlanych podwykonawcom, każda płatność dla Wykonawcy winna zostać poprzedzona potwierdzeniem przez Wykonawcę dokonania zapłaty wynagrodzenia ustanowionym podwykonawcom poprzez dołączenie oświadczenia ustanowionych podwykonawców o otrzymaniu przekazanej kwoty wynagrodzenia.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo do wystawianej faktury.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Za nieterminowe płatności zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 13

Zatrudnianie pracowników

- Wykonawca przyjmując do realizacji usługi określone w przedmiocie zamówienia zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Wykonawca w celu weryfikacji zatrudnienia zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego udokumentować zatrudnienie osób na umowę o pracę, o których mowa w ust. 1 przedstawiając Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wydaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 2 pkt 1), za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu przekazania dokumentacji projektowej, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy

- za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi dotyczących wykonanych robót budowlanych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 2 pkt 2), za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za wadliwe usuwanie wad występujących w robotach budowlanych, stwierdzonych 
w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 pkt 2) umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy;

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do  terminu określonego w umowie z podwykonawcą.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 12  ust. 1, niniejszej umowy.

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 12 ust. 1,  niniejszej umowy.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zastrzeżeń Zamawiającego  w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 12 ust. 1,  niniejszej umowy.

- za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 tys. zł. za każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Po upływie ww. terminu, Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej wierzytelności Wykonawcy np. z jego dowolnej faktury.

- Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od nałożenia wskazanych w umowie kar umownych jeżeli opóźnienie w realizacji umowy, opóźnienie w usuwaniu wad  i usterek spowodowane zostało wystąpieniem stanów nadzwyczajnych, jak epidemia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy.

§ 15

Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usuwa go w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,

- Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie uzyskał uzgodnienia dokumentacji projektowej i nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia budowy/uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. W takim przypadku rozliczenie kosztów projektowych nastąpi po udokumentowaniu ich faktycznego poniesienia przez Wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem 
i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2);

- Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia- odbioru robót, które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 16 niniejszej umowy;

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

- Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.

- Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 16

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ………………. miesięcy.

- Okres rękojmi za wady wynosi: ………………….miesięcy na wykonane roboty budowlane.

- Okresy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, biegną od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i podlegają automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W okresie gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni. Okres usuwania wad przez Wykonawcę liczony jest od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania listem poleconym lub za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania wad, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt. 3 i 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór ostateczny zostanie zorganizowany po upływie terminu gwarancji.

§ 17

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

- Zamawiającego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą reprezentowali:

- ………………………………….. – Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Pruszkowa

e-mail: …………………………………………..tel. (22) …………………………………………………………

- Wykonawcę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował ………………………………tel………………………., e-mail:………………..…………

§ 18

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa   jest Urząd Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Pawła Makucha Prezydenta Miasta, 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50 e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

2. 	W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.

3.	Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c),
b) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy

publicznej  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie jest

wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach,

podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b).
     Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2176), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.).

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia.

- Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia.

- Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie lub podwykonawców, których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 19

Elektromobilność

- Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ww. ustawy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informacje nt. łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją nt. numeru rejestracyjnego.

- Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonego w: ust. 3 - 4, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 1 powyżej spadnie poniżej 10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia z ww. powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego wynikającą nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksy cywilnego.

- Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią

( art. 509 KC )

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności podmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.7

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca:								Zamawiający:

GWARANCJA JAKOŚCI

…………………………………………………………………………………..

NIP  ……………………….,  REGON  …………………………………,

jako Wykonawca przedmiotu umowy pn. „Teqball w Parku Anielin” na działce o numerze ewidencyjnym 22/1 obręb 21 Pruszków

obejmującą:

1)	Kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych  w ilości 3 egz. dokumentacji projektowej

2)	Roboty budowlane polegające na zakupie, dostawie i montażu dwóch stołów do gry w teqball na nawierzchni naturalnej, z montażem niezbędnego ogrodzenia oraz wykonaniem i montażem tablicy z zasadami gry.

gwarantuję, że wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych  lub  wynikających  z  błędów  technologicznych  i  zapewniają  bezpieczne  i  bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

1.  Na  dostarczone  i  wbudowane  urządzenia  i  materiały  a  także  wykonane  roboty  udzielam 48-miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

2.  W  okresie  gwarancji  usunę  wady  lub  wymienię  wadliwą  rzecz  na  wolną  od  wad –

wg  wyboru Zamawiającego – na własny koszt, w terminie 7 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminie 7 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we  własnym  zakresie  lub  powierzyć  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy:

Załączniki:

-wydruk z KRS; lub

-wydruk z CEIDG

……………………………………………………………………….

Pruszków, ……………………………. r.

................................

miejscowość, data